重庆市中医骨科医院整体迁建项目

供配电工程监理单位

**竞争性比选文件**

**比 选 人：重庆市中医骨科医院**

 **重庆市建设项目管理有限公司**

**2022年6月**

目 录

第一部分 竞争性比选邀请书 - 1 -

第二部分 竞争性比选须知 - 4 -

第三部分 商务条款 - 10 -

第四部分 竞标文件格式要求 - 11 -

## 第一部分 竞争性比选邀请书

致：

本项目重庆市中医骨科医院整体迁建项目已由渝中区发展和改革委员会以渝中发改【2016】48号文批准建设，本次招标为重庆市中医骨科医院整体迁建项目供配电工程监理单位，建设资金来自财政资金，资金已落实。本次比选的招标人为 重庆市中医骨科医院（项目业主）、重庆市建设项目管理有限公司（代理业主）。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加竞标。

**一、竞争性比选内容**

对重庆市中医骨科医院整体迁建项目供配电工程进行质量，进度，投资三大控制和安全生产监督管理为主要工作内容的施工的全过程监理服务，服务范围包括单不限于。

1. 服务项目：项目外线通道修建及电缆施放工程、线路铁塔修建安装、10KV开关站及配电房土建工程建设、变压器及高低压开关柜验收相关工作内容。
2. 服务期限：从线路工程、配电房土建主体施工开始至保修期结束。
3. 服务范围：施工、安装、调试、竣工验收及启动投运、资料归档整理、工程移交、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、安全控制、进度控制、工程建设合同管理、信息管理等）以及协调工程建设各有关单位的工作关系内容。

**二、项目情况及比选范围**

1、建设地点：重庆市渝中区大杨石组团B24-3-2地块。

2、工程概况：项目用地面积14025m2。地块呈不规则多边形，沿半山路长157m，沿大化路长182m，建筑面积为81591.1 m2。拟建项目由住院部、医技部、行政办公楼和地下车库组成。本项目拟建建筑为A、B两栋和地下车库组成，A栋为一类高层建筑(地上共计19层)，B栋为多层民用建筑（地上共计3层）。设计使用年限为50年。结构类型为框架剪力墙结构。工程设计类别为公共建筑。

协助建设单位编制该工程计划进度横道图，满足合同工期的要求，根据施工综合进度督促施工单位编制设备到货计划，以满足综合进度要求，审查承包单位材料供应计划，检查承包单位施工机械和器具的配备，审查施工技术措施，检查开工条件，审核开工报告，参加设备材料开箱检查，加强工程质量控制重点部位的检查，配电室土建，外线通道，电气设备安装施工-GBJ-147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》，项目随时抽查，监督项目实施过程中是否符合相关规范要求。

3、比选范围：本次监理范围为：重庆市中医骨科医院整体迁建项目供配电工程监理服务。

**三、比选人资格要求**

1、具有独立承担民事责任能力、独立法人资格的企业。

2、资质及人员要求：

1. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力、具备履行合同相应能力的法人或其他组织；其营业范围与本次招标项目相适应。
2. 提供法定代表人授权。
3. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。
4. 具有独立法人资格的单位或公司，具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程监理乙级及以上的资质（提供证书复印件加盖投标人鲜章）。
5. 本项目不接受联合体投标。

注：以上证明材料需在有效期内并提供复印件加盖投标人鲜章。

**四、比选文件的获取**

凡有意参加比选者，请于2022年06月23日起，在重庆市中医骨科医院官网（http://www.cqgkyy.cn/）直接下载本项目的比选文件、图纸等比选相关资料，不管比选申请人下载与否，比选人都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选申请人自负。

**五、竞争性比选时间、地点**

1、递交比选文件截止时间：2022年06月28日北京时间15:30时。超过递交截止时间递交的竞标文件我单位恕不接受。

2、竞争性比选开始时间：2022年06月28日北京时间15:30时。

3、竞争性比选文件递交及比选地点：重庆市渝中区解放西路9号重庆市中医骨科医院行政办公区4楼（桐君阁侧）。

**六、联系方式**

比选人：重庆市中医骨科医院 重庆市建设项目管理有限公司

联系人： 王老师 联系人： 胡涛

联系电话：023-63931178 联系电话：023- 86867328

地址：重庆市渝中区解放西路9号 地址：星光大道68号天王星C栋 17F

## 第二部分 竞争性比选须知

**一、比选费用**

参与比选的单位承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担因此而产生的费用。

**二、比选资质及人员要求**

比选单位是指向比选人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称竞标人。

1、竞标人一般资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的专业技术人员；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、比选人资格要求

2.1 比选申请人须具备国家建设行政主管部门颁发的电力工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

2.2提供本项目监理项目部人员名单，要求监理项目部不少于3名，且为本单位人员(提供资格证书全本彩印件和缴纳社保证明复印件加盖投标单位鲜章）。

2.2.1总监理工程师资格要求

总监理工程师为本单位在职职工。必须在投标人本单位注册并应具备国家建设部颁发的注册监理工程师证书（注册专业：电力工程），且具有中级及以上技术职称。

2.2.2.专业监理工程师资格要求

建筑专业监理工程师：1人；

专业监理工程师为本单位在册职工，须具备国家建设部颁发的注册监理工程师证书（注册专业：房屋建筑工程）。

电力专业监理工程师：1人；

专业监理工程师为本单位在册职工，须具备国家建设部颁发的注册监理工程师证书（注册专业：电力工程）。

市外设计企业须按照渝建发[2017]19号文的要求办理入渝信息报送，提供“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的信息截图并加盖投标人单位公章。

2.3 信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税和社会保障金收良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.4现场勘察：不组织，各潜在投标人可自行踏勘。

**三、竞争性比选文件**

1、竞争性比选文件由比选邀请书、比选须知、技术要求、商务条款和竞标文件格式要求组成。

2、比选人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

3、竞争性比选文件的解释

竞标人如对竞争性比选文件有疑问，必须在质疑截止时间向比选人提出，比选人可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未在规定时间内提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件内容。

**四、比选要求**

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1 竞争性报价函；

1.2 法定代表人身份证明书；

1.3 法定代表人授权委托书；

1.4 营业执照及相关资质证书（复印件，盖鲜章）；

1.6 项目人员附表；

1.7 项目人员资格和社保证明材料（提供资格证书全本彩印件和缴纳社保证明复印件,加盖公司鲜章）；

1.8 诚信声明；

1.9 技术部分（监理大纲）（详附录6）；

以上条款基本格式见本文件第五部分“竞标文件格式要求”，竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、比选有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起30天。

3、竞标报价：

3.1各比选申请人根据本项目特点、发布平面布置图、技术要求、比选文件，结合自身实力、市场行情自主合理报价，中选后，比选报价不作调整，比选人不支付报价以外的其它费用。报价方式为总价包干。最高限价为人民币￥329200.00元，若超过最高限价为无效报价,不参与评比。

3.2报价原则

（1）本次供配电工程监理单位比选采用总价包干方式进行报价，包含且不限于完成监理工作所需的全部费用，比选人不再另行支付报价外的其他任何费用。本招标文件未提及的任何费用不再另计。

（2）一切风险比选人应自行考虑在此次比选报价中，包干单价一经确定不作任何形式的调整。若投标人有漏项或未报价，视为综合到其他项目报价中，投标人仍必须完成未报价部分的工作内容，但不能得到结算与支付。比选申请人应根据国家、地方及行业规定完成本设计所需费用的支付或缴纳，成交后结算时不作任何调整；如不能按时支付或缴纳，比选人将按标准予以代付，代付金额直接从中标人的进度款及结算款中扣除。

4、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件。

（2）竞标文件正本及报价函均应由法定代表人或法定代表人授权代表签名并盖公章。

5、竞标文件的递交

5.1 竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本应分别密封。密封袋上注明项目名称、比选人名称和地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

5.2 竞标文件投递截止时间：参阅竞争性比选邀请书。

6、竞标文件语言：简体中文

7、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-3名代表参与比选，至少1人应为竞标人法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

8、无效比选

竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效比选，其竞标文件将被拒绝：

（1）法定代表人或法人授权代表未参加比选。

（2）无主要的有效资格证明文件。

（3）竞标文件不按规定签字、盖章。

（4）竞标人的报价超出规定的报价限价。

（5）竞标人比选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

**五、比选程序**

1、比选人组织的比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。竞标人须有法人或法人授权代表参加并签到。

2、本次比选评选小组由业主代表2名，代理业主代表1名。业主监督1-2名。

3、竞争性比选由比选人组织的比选小组在正式比选前，先对各竞标人的资质条件进行审查，审查的内容包括竞标人法人营业执照；竞标人法定代表人身份证明和授权代表委托书；竞标人的资质及人员资格。各竞标人资格审查完全符合比选要求的前提下，才能参与正式比选。

4、初始比选后，比选小组按照比选文件成交原则进行评比。

4.1 评标委员会按成交原则的规定进行评审。

（1）按成交原则评审因素和分值对比选报价计算出得分 A；

（2）按成交原则规定的评审因素和分值对技术文件计算出得分 B。

4.2 所有计算和评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 竞标人得分=A+B。

**六、成交原则**

6.1 评标方法：本项目评审采用综合评估法进行评审，

6.2 分值构成：竞标报价70分；技术部分30分。

6.3 比选报价评标基准价计算方法：所有通过初步评审的竞标报价的算术平均值即为竞标总报价的评标基准价。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

6.4 竞标总报价（70分）：所有通过初步评审的竞标总报价先得70分。在此基础上，各有效竞标报价分别与评标基准价相比较，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分。

以上计算按插入法计算得分，取小数点后两位，第三位四舍五入。

6.5 技术部分30分：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 满分分值 |
| 1 | 监理范围、监理内容 | 编制要点：监理范围、监理内容；优得2.5分-3分， 良得2分-2.5分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 3分 |
| 2 | 监理机构设置和岗位职责 | 编制要点：机构设置和岗位职责；优得2.5分-3分，良得2分-2.5分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 3分 |
| 3 |  监理工作程序、方法和制度 | 编制要点：监理工作程序、方法和制度；优得2.5分-3分，良得2分-2.5分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 3分 |
| 4 | 质量、进度、安全、环保监理措施 | 编制要点：质量、进度、安全、环保监理措施；优得2.5分-3分，良得2分-2.5分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 3分 |
| 5 | 监理组织协调内容及措施 | 编制要点：监理组织协调内容及措施；优得3分-4分， 良得2分-3分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 4分 |
| 6 | 监理工作重点、难点分析 | 编制要点：监理工作重点、难点分析；优得4分-5分，良得3分-4分，一般得2分-3分，差得0分-2分。 | 5分 |
| 7 | 合理化建议 | 编制要点：合理化建议；优得3分-4分， 良得2分-3分，一般得1分-2分，差得0分-1分。 | 4分 |
| 8 | 关键部位的旁站监理方案 | 编制要点：关键部位的旁站监理方案；优得4分-5分， 良得3分-4分， 一般得2分-3分，差得0分-2分。 | 5分 |

6.6竞标人得分：竞标人得分=A+B。

采用以上方法确认中标人，得分最高为第一中标候选人，按得分由高到低排序确定前三名中标候选人，若得分相同时，比选人将选择总报价低的为第一中标候选人，在公示结束后无异议，第一中标候选人即为中标人。

6.7评审依据：

评审的依据为竞标文件，比选小组判断竞标文件对竞争性比选文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

6.8 出现以下情况之一的，作为比选失败处理，应重新组织比选：

（1）出现影响比选公正的违法、违规行为；

（2）竞标人的报价均超过了最高限价；

（3）因不可抗力导致重大变故，比选任务取消的。

**七、签订合同**

1、竞争性比选文件、成交单位的竞标文件，均为签订合同的依据。

2、如成交单位放弃成交项目，发包人将取消其成交资格。

## 第三部分 商务条款

**一、监理周期要求**

从线路工程、配电房土建主体施工开始至保修期结束**。**

**二、监理要求**

符合国家、重庆市现行相关技术标准、规范、规程等相关要求。

**三、付款方式**

1、监理合同签订，监理人员进场并经项目业主和代理业主审批后10日内，支付至合同金额的10%；

2、通电竣工验收合格后，经项目业主单位和代理业主审批后10日内，支付至合同金额的90%；

3、项目竣工审计完成后，支付合同金额的10%。

比选人支付前中选人须提供付款申请及足额合格有效的发票，否则比选人有权拒绝付款。

**四、结算**

中选总价即为结算价，不因任何原因调整中选价。

**五、合同签订**

中标单位须在比选后5日内与比选人签订合同。

**六、解决争议方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交重庆仲裁委员会仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

**七、未尽事宜**

待成交后双方协商确定。

## 第四部分 竞标文件格式要求

1、竞争性报价函

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、营业执照及相关资质证书（复印件，盖鲜章）

5、监理人员附表

6、监理人员资格和社保证明材料（提供资格证书全本彩印件和缴纳社保证明复印件,加盖公司鲜章）

7、诚信声明

8、技术部分（监理大纲）

#### 附录1

**竞争性报价函（格式）**

致：

我方收到的比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，按 元(大写人民币： )包干金额作为监理费。

2、我们提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、我们完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求，完全答应比选文件中规定的所有条件和比选评审办法。

4、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交单位，我方将按照最终比选结果签订合同，并按要求完成监理的全部工作，且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞标人（法定代表人或法定代表人授权代表签名）:

（公章） ：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

 年 月 日

#### 附录2

**法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在（竞标人名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 年 月 日

 （公章）

附：上述法定代表人住址：

 身份证号码：

 电 传：

 网 址：

 邮政编码：

#### 附录3

法**定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞争性比选人名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 法定代表人签名：

 职 务： 职 务：

 公章：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正反两面 | 委托代理人身份证正反两面 |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。**附录4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 资格证书及编号 | 身份证号码 | 社保个人编码 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**监理人员附表**（竞标人公章）

#### 附录5

**诚信声明（格式）**

比选项目名称：

致： （比选单位）：

 （竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（竞标人公章）